**Whitepaper: Inzichten en Lessen uit het VSA-pilotproject**

**Inleiding**

In een steeds digitalere wereld is het optimaliseren van serviceprocessen en het effectief integreren van remote teams cruciaal voor organisaties. Om deze uitdagingen aan te gaan, hebben we een pilotproject uitgevoerd waarbij een Virtual Service Administrator (VSA) werd geïntegreerd in support & beheer-operaties. Dit whitepaper deelt de inzichten en lessen die we uit deze pilot hebben gehaald, met als doel onze processen te verbeteren en waardevolle informatie te bieden aan organisaties met vergelijkbare uitdagingen.

**Doelstellingen van de Pilot**

 • **Verbeteren van Service-efficiëntie:** Door het integreren van een VSA wilden we onze ticketafhandeling stroomlijnen en de reactietijden verbeteren.

 • **Optimaliseren van Remote Samenwerking:** Inzichten verkrijgen in hoe remote teamleden effectief kunnen worden geïntegreerd in bestaande werkprocessen.

 • **Procesverbetering:** Identificeren van knelpunten in onze huidige processen en het implementeren van oplossingen om deze te verhelpen.

**Methodologie**

 • **Integratie van de VSA in de Service Studio:** De VSA werd geïntroduceerd als een remote teamlid, met de verantwoordelijkheid om toegewezen cases op te lossen

 • **Ticketcategorisatie Systeem:** We implementeerden een systeem waarbij cases werden geclassificeerd op basis van complexiteit en omvang (S, M, L, XL).

 • **Regelmatige Evaluaties:** Wekelijkse evaluatiesessies om voortgang te bespreken, feedback te geven en aanpassingen te maken waar nodig.

**Uitdagingen Geïdentificeerd**

 1. **Onvoldoende Resource Allocatie:**

 • **Hoog Volume aan Grote cases:** De meeste tickets waren van het type Large (L) en Extra Large (XL), waardoor het lastig was om de VSA voldoende passende werkzaamheden te bieden.

 • **Hoge Werkdruk voor Bestaande Teamleden:** Interne teamleden hadden beperkte capaciteit om de VSA te ondersteunen vanwege lopende projecten.

 3. **Communicatie- en Coördinatiehiaten:**

 • **Onduidelijke Verwachtingen:** De VSA had geen helder beeld van haar verantwoordelijkheden en de te volgen procedures. Wij hadden geen duidelijk beeld op welke dagen en uren de VSA beschikbaar was.

 • **Gebrek aan Structuur:** Er was behoefte aan duidelijke communicatielijnen en protocollen.

 4. **Onvoldoende Onboarding en Training:**

 • **Kennislacunes:** De VSA miste essentiële kennis over specifieke modules en applicaties die door onze klanten worden gebruikt.

 • **Beperkte Trainingsmogelijkheden:** Er was geen gestructureerd trainingsprogramma om deze lacunes te vullen.

**Oplossingen en Verbeteringen**

 1. 1 goede onboarding alsof je een nieuwe collega inwerkt.

**Versterken van Coördinatie:**

 • **Aanstelling van een Coördinator:** Een teamlid werd aangewezen om de VSA te begeleiden en als aanspreekpunt te dienen.

 • **Regelmatige Check-ins:** Wekelijkse meetings om voortgang te bespreken en eventuele obstakels te identificeren.

 2. **Aanpassen van Case toewijzing:**

 • **Analyse van Geschikte Tickets:** Identificeren van tickets die passen bij de vaardigheden en beschikbaarheid van de VSA.

 • **Duidelijke Criteria:** Implementeren van duidelijke criteria voor tickettoewijzing op basis van complexiteit en urgentie.

 3. **Opstellen van Communicatieprotocollen:**

 • **Beschikbaarheid en Reactietijden:** Definiëren van de werktijden van de VSA en verwachte responstijden.

 • **Escalatieprocedures:** Invoeren van protocollen voor het omgaan met onduidelijkheden en het escaleren van issues.

 4. **Verbeteren van Onboarding en Training:**

 • **Uitgebreide Onboardinggids:** Ontwikkelen van een gids met essentiële informatie over onze diensten, processen en tools.

 • **Trainingssessies:** Organiseren van trainingen om kennislacunes te dichten en vaardigheden te verbeteren.

**Geleerde Lessen**

 • **Het Belang van Duidelijke Communicatie:** Heldere verwachtingen en regelmatige communicatie zijn cruciaal voor het succes van remote samenwerking.

 • **Noodzaak van Gestructureerde Onboarding:** Een gedetailleerd onboardingprogramma helpt nieuwe teamleden sneller productief te worden.

 • **Flexibiliteit in Processen:** Het vermogen om processen aan te passen op basis van feedback en veranderende behoeften bevordert efficiëntie.

 • **Investeren in Training:** Continu leren en ontwikkelen is essentieel om kwaliteit en tevredenheid te waarborgen.

**Aanbevelingen voor Toekomstige Projecten**

 1. **Implementeren van een Formeel Onboardingprogramma:**

 • **Standaardiseren van Processen:** Ontwikkel een gestandaardiseerd onboarding- en trainingsprogramma voor alle nieuwe teamleden.

 • **Mentorschap:** Wijs een mentor toe aan nieuwe medewerkers voor begeleiding en ondersteuning.

 2. **Verbeteren van casemanagement:**

 • **Optimaliseren van Categorisatie:** Blijf het ticketcategorisatiesysteem evalueren en aanpassen om aan de behoeften te voldoen.

 • **Automatisering:** Overweeg automatiseringstools om het toewijzingsproces te stroomlijnen.

 3. **Versterken van Communicatiekanalen:**

 • **Gebruik van Collaboratietools:** Implementeer tools zoals Teams of Slack voor real-time communicatie.

 • **Regelmatige Teammeetings:** Plan vaste momenten voor teamoverleg en feedback.

 4. **Focus op Kwaliteit en Eigenaarschap:**

 • **Duidelijke Verantwoordelijkheden:** Definieer rollen en verwachtingen duidelijk om eigenaarschap te bevorderen.

 • **Prestatiemetingen:** Stel KPI’s op om prestaties te monitoren en verbeteringen te stimuleren.

**Conclusie**

Is remote working here to stay … Yes!

Het VSA-pilotproject heeft onze efficiëntie verhoogd, de kwaliteit van onze dienstverlening tastbaar verbeterd en een sterke basis gelegd voor de vruchtbare commerciële ontwikkeling van onze klant.

Door geïdentificeerde uitdagingen te herkennen en aan te pakken hebben we direct de voorgestelde aanbevelingen geïmplementeerd middels onze met succes beproefde manier van samenwerken

Onomwonden heeft dit project laten zien dat er waardevolle inzichten gegenereerd in hoe we onze klant haar serviceprocessen en deze middels de remote samenwerking naar een hoger plan te kunnen trekken.